НП «Региональный центр управления энергосбережением»

634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 115, оф.313, e-mail: es@es.tomsk.ru,

web: www.es.tomsk.ru, тел. (3822) 26-48-74, факс (3822) 44-02-09

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО РАЗРАБОТКЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ  ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Содержание

Общие положения	2

Термины и определения	2

1. Цели Программы энергосбережения	2

2. Основания для разработки программы	2

3. Дорожная карта разработки и реализации программы	2

4. Сбор исходных данных	2

5. Топливно-энергетический баланс	2

6. Структура Программы	2

Пояснения по некоторым пунктам	2

Приложение 1…………………………………………………………………………17

# Общие положения

Настоящие методические рекомендации устанавливают структуру программы и порядок ее разработки в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства продукции, работ и услуг на территории муниципального образования, региона.

Методические рекомендации разработаны на основании  Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

# Термины и определения

Энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии);

Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

Энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;

Целевой показатель - абсолютная или относительная величина показателя, характеризующего деятельность хозяйствующих субъектов по реализации мер, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР), относительно установленной регламентирующими документами;

Потенциал энергосбережения – физическая величина показателя, характеризующего возможность повышения энергетической эффективности путем оптимизации использования ТЭР. Потенциал может быть назначенным (установленный регламентирующим документом), нормативным (при условии приведения показателей работы всех систем к нормативным значениям), расчетным (при проведении модернизации и внедрении инновационных технологий);

Экономическая эффективность мероприятия по энергосбережению - система стоимостных показателей, отражающих прибыльность (рентабельность) мероприятий по энергосбережению;

Энергоёмкость продукции – ценовая составляющая потребленной энергии в себестоимости произведенной продукции;

Условное топливо - условно-натуральная единица измерения количества топлива, применяемая для соизмерения топлива разных видов с помощью калорийного коэффициента, равного отношению теплосодержания 1 кг топлива данного вида к теплосодержанию 1 кг условного топлива (7000 ккал/кг).

Топливно-энергетический баланс – система полного количественного сопоставления прихода и расхода ТЭР (включая потери и остатки топливно-энергетических ресурсов хозяйствующего субъекта за выбранный интервал времени).

# 1. Цели Программы энергосбережения

1.1. Основной целью разработки и реализации Программы является:

Создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при добыче, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности и населением темпами, обеспечивающими динамику снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу валового регионального (муниципального) продукта на 40% к 2020 году (по отношению к 2007 г.), в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 889 от 04 июня 2008 г.

1.2 Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения следующих задач:

- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- совершенствование нормативных правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- организация проведения обязательных энергетических обследований;

- создание экономических  механизмов энергосберегающей деятельности;

- поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность;

- нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном комплексе, жилищном фонде, на транспорте и т.д.;

- широкая пропаганда энергосбережения;

- обучение и подготовка персонала.

# 2. Основания для разработки региональных и муниципальных программ программы

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановление ПРФ от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации и муниципальных образований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

# 3. Дорожная карта разработки и реализации программы

«Дорожная карта» - путь реализации конечной цели, поставленной Указом Президента России № 889 от 04 июня 2008 г. по снижению энергоемкости валового регионального продукта (далее – ВРП) к 2020 году на 40%.

В «Дорожной карте» рекомендуется выделить два этапа:

Этап 1 – до 2012 года. Программа решает задачи, создающие условия полномасштабного применения инновационных путей повышения энергетической эффективности с 2013 года (и раньше, по мере создания соответствующих условий):

Гуманитарная составляющая – развитие нормативной правовой базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на региональном и муниципальном уровнях; формирование энергосберегающего образа жизни населения; повышение профессиональной квалификации специалистов в области энергосбережения.

Составление планов социально-экономического развития региона (муниципального образования), ретроспективных и перспективных сводных топливно-энергетических балансов, в разрезе:

- видов энергоресурсов (уголь, газ, электроэнергия, нефть, тепловая энергия, дрова, прочие);

- отраслевых комплексов (промышленность, в том числе угольная, газовая, электроэнергетика, сельское хозяйство, транспорт, связь, строительство, бюджетная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство, прочие).

Организация комплексной системы учета в сроки, определенные Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Создание условий для проведения энергетических обследований – составление перечня объектов, подлежащих обязательному энергетическому обследованию; утверждение графика проведения энергоаудита; подготовка и переподготовка экспертов и аудиторов; создание саморегулируемых организаций в сфере энергетического обследования; проведение обследований, паспортизация объектов с разработкой мероприятий по повышению энергетической эффективности.

Определение целевых показателей реализации программы по годам до 2020 года с определением ежегодного установления роста целевых показателей.

Этап 2 – с 2013 до 2020 года. По итогам анализа реализации мероприятий первого этапа составляется план мероприятий, направленных на реализацию назначенного потенциала энергосбережения путем внедрения инноваций и модернизации энергетического хозяйства региона (муниципального образования).

# 4. Сбор исходных данных

Для разработки программы энергосбережения необходимо иметь следующую базовую информацию об объекте исследования:

- Программа социально-экономического развития региона (муниципального образования);

- Особенности географического положения и природно-климатических условий, определяющие наиболее существенные критерии топливно-энергетического комплекса и направления его развития;

- Объем производства, передачи, потребления энергоресурсов;

- Наличие возобновляемых источников энергоресурсов, а также местных видов топлива;

- Существующее состояние коммунальной инфраструктуры (тепло-, газо-, электро-, водоснабжение);

- Оснащенность приборами учета энергоресурсов на источниках и у потребителей;

- Общее состояние объектов бюджетной сферы, жилищного фонда, транспорта.

- Наличие действующей нормативной правовой базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Осуществлять сбор исходной информации целесообразно по разработанным опросным листам.

Дополнительным источником информации также являются топливно-энергетические балансы, составленные по данным статистической отчетности (по опросным листам).

# 5. Топливно-энергетический баланс

Балансовый метод анализа топливно-энергетического хозяйства региона или муниципального образования по отдельным видам энергоресурсов, а также сводных балансов дает достоверное представление об объекте путем сопоставления, затраченных и полезно использованных энергоресурсов.

Базовые принципы формирования топливно-энергетического баланса состоят в:

- использовании преимущественно действующих форм государственного статистического наблюдения;

- сопоставлении прихода, расхода и потерь энергоресурсов на каждом этапе производства, передачи и использования энергоресурсов;

- измерении энергоресурсов на всех этапах преобразования;

- оценке потерь энергии на каждом технологическом этапе и выявления путей их снижения.

Пример схемы сводного топливно-энергетического баланса приведен в Таблице 1.

Таблица 1. Топливно-энергетический баланс

| Энергоресурсы | Нефть | Нефте- продукты | Газ | Уголь | Прочие | Элетро-энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. т.у.т | тыс. т.у.т | тыс. т.у.т | тыс. т.у.т | тыс. т.у.т | тыс. т.у.т | тыс. т.у.т | тыс. т.у.т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Добыча, производство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывоз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввоз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток на складе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электростанции всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: ТЭЦ-1 ТЭЦ-2 ГРЭС-3 АЭС-4 ГЭС-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе муниципальные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: производство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В т.ч. химпереработка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Моторное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление для энергетических целей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электростанции всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе ТЭЦ-1 ТЭЦ-2 ГРЭС-3 АЭС-4 ГЭС-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе муниципальные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность Строительство Сельское хозяйство Транспорт Население Сфера услуг и ЖКХ Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление отраслей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статистическое расхождение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потенциал энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |

Годовые топливно-энергетические балансы целесообразно сопоставить для нескольких лет, чтобы проследить динамику использования ТЭР, выявить многолетние тенденции изменения структуры и объемов (5-8 лет).

Анализ топливно-энергетического баланса рекомендуется осуществлять в следующих разрезах:

- виды топливно-энергетических ресурсов;

- определение факторов, влияющих на эффективность использования ТЭР; их соответствие установленным нормам;

- динамика баланса по годам;

- потребление энергоресурсов в отраслевых комплексах (промышленность, сельское хозяйство, связь, сфера услуг, население, строительство);

- направления использования (отопления, освещение, технологии, потери).

# 6. Структура Программы

Рекомендуемая структура Программы состоит из следующих разделов:

- паспорт программы, содержащий краткую информацию о программе;

- цели и задачи программы;

- сроки и этапы реализации программы;

- нормативное  правовое обеспечение программы;

- описание и оценка сложившейся на территории муниципального образования ситуации (составление и анализ топливно-энергетического баланса и оценка потенциала энергосбережения);

- анализ и оптимизация  систем учета топливно-энергетических ресурсов;

- анализ возможности применения возобновляемых и альтернативных источники энергоснабжения, источников энергоснабжения на местных видах топлива;

- анализ энергетической эффективности в бюджетных организациях;

- анализ состояния систем уличного освещения;

- анализ энергетической эффективности жилищного фонда;

- анализ энергетической эффективности систем водоснабжения;

- анализ энергетической эффективности муниципального транспорта;

- перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- определение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- объем и источники финансирования программы с указанием бюджетных и внебюджетных  источников;

- управление реализацией программы (распределение полномочий по реализации программы);

- информационное обеспечение реализации программы (в том числе, обучение, пропаганда);

- иные положения, определяемые по усмотрению органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципального образования.

# Пояснения по некоторым пунктам:

Паспорт Программы представляет собой краткое и четкое изложение основных характеристик программы. В паспорте приводятся сведения об исполнителях, заказчике, основаниях для разработки, источниках финансирования и периоде, на который принимается Программа. Полезно обозначить цель, ключевые установки, основные пути и средства реализации, а также количество принятых в программу проектов, их объемы, сроки, достигаемые в результате реализации, социальные, экономические, и экологические эффекты (Приложение 1).

Нормативная правовая база в области энергосбережения включает законодательные и нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а также муниципальные правовые акты в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Последние могут включать, например правовые акты:

«Об организации учета энергетических ресурсов на территории муниципального образования»;

«О паспортизации жилых домов, попадающих под Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

«О формировании энергосберегающего образа жизни на территории муниципального образования»;

«Об образовании факультативов по энергосбережению в школах» и др.

Анализ оптимальности и совершенства схем учета ТЭР.

Первым шагом к повышению энергоэффективности является разработка современной комплексной системы учета тепловой энергии.

Необходимо рассмотреть целесообразность двухтарифного учета электроэнергии.

В Программе должны быть четко определены объекты, на которых необходимо организовать или усовершенствовать систему учета ТЭР, с указанием сроков реализации данных мероприятий и объема капиталовложений.

Возобновляемые источники энергии и источники энергии на местных видах топлива.

Необходимо выявить, где на территории имеются потенциальные возможности эффективного извлечения такой энергии, сколько это будет стоить и как быстро можно оправдать затраты.

Экономически обоснованные проекты необходимо рекомендовать для включения в перечень мероприятий к Программе.

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащие включению в региональные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов), подлежащие проведению на протяжении срока реализации региональной программы, начиная с 2010 года:

- мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах производителей тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций, разработанных ими в установленном законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности порядке программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе, переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням;

- мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий;

- мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий;

- мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии;

- мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии;

- мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче.

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащие включению в муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов), подлежащие проведению на протяжении срока реализации муниципальной программы, начиная с 2010 года:

- мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

- мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов;

- мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах производителей воды мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- мероприятия по оптимизации объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

- мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче;

- мероприятия по внедрению инноваций и модернизации технологического процесса.

Решение о включении мероприятия в программу принимаются на основании его энергетической и экономической эффективности.

Под энергетической эффективностью мероприятия понимается снижение энергоёмкости конкретной продукции, работ или услуг на территории региона или муниципального образования в результате внедрения предлагаемого мероприятия в т.у.т. на единицу продукции.

При принятии решения о включении мероприятия в программу необходимо оценить как энергетическую, так и экономическую эффективность каждого проекта. Например: провести  анализ между проектами реконструкции существующего объекта по производству тепловой энергии и строительства нового такого объекта.

К целевым показателям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся следующие показатели:

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (для фактических и сопоставимых условий);

- доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

- доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

- доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

- доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

- изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов;

- доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

- объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной, муниципальной программы.

Целевые показатели рассчитываются по годам на период действия Программы.

Целевые показатели, отражающие динамику (изменение) показателей, рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем году начала реализации программ, а целевые показатели, отражающие оснащенность приборами учета энергетических ресурсов, рассчитываются в отношении объектов, подключенных к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):

- экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;

- экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;

- экономия воды в натуральном и стоимостном выражении;

- экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении.

При расчете значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сопоставимых условиях должно учитываться, в том числе изменение структуры и объемов потребления энергетических ресурсов, не связанных с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, изменением численности населения субъекта Российской Федерации и муниципального образования.

Органы управления реализацией программы

Для управления реализацией программы после ее утверждения издается нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (муниципального образования) о назначении ответственных за реализацию программных мероприятий.

Рекомендуется ежегодно проводить корректировку программы с учетом изменения социально-экономической ситуации, по итогам анализа отчетов ответственных за реализацию программы. Необходимо установить порядок внесения таких изменений.

Информационное обеспечение реализации программы.

В Программу должны быть включены мероприятия по реализации PR-плана по формированию энергосберегающего сознания у населения, например:

- Рекламные кампании в средствах массовой информации;

- Конкурсы энергосберегающих проектов на уровнях муниципалитета, организации, учебного заведения и др.;

- Информация в СМИ о позитивных опытах внедрения энергосберегающих технологий;

- Информация об энергетических характеристиках товаров;

- Информация об услугах фирм в этой области;

- Сбор и публикация сравнительной информации, позволяющей оценить эффект от внедрения энергосберегающих технологий;

- Обучение и повышение квалификации (на основании проведенного анализа основных проблем коммунальной инфраструктуры должны быть конкретно указаны специальности, недостаток которых негативно сказывается на энергетической эффективности, в том числе и в сфере управленческого персонала. Содержание обучения, детализируемое в учебных планах и программах, отрабатывается в образовательных организациях и центрах, которые, по-возможности, необходимо указать).

Приложение 1

ТИПОВОЙ ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОЙ

(МУНИЦИПАЛЬНОЙ) ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| Наименование Программы Основание для разработки программы | Долгосрочная целевая программа «Повышение энергетической эффективности на территории____ до 20__ года» Распоряжение Главы ________ от _____ №___ |  |
| --- | --- | --- |
| Государственный заказчик Программы | Администрация _______________ |  |
| Основные разработчики Программы |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы |  |  |
| Цель Программы | Обеспечение роста целевых показателей Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 40% к 2020г. |  |
| Основные принципы Программы: |  |  |
| - учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; - совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности; - поддержка субъектов осуществляющих энергосберегающую деятельность; - лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере; - широкая пропаганда энергосбережения; - обучение и подготовка персонала; - сертификация в сфере энергосбережения. |  |  |
| Финансирование Программы |  | Финансирование Программы осуществляется: на основе договоров за счет предприятий и организаций, участвующих в реализации программы, бюджетов: федеральный бюджет областной бюджет, бюджеты муниципальных образований с привлеченными средствами, внебюджетные источники в соответствии с законодательством РФ. |
| Ожидаемые конечные результаты |  | В соответствии с целевыми показателями энергетической эффективности. |
| Система организации контроля за исполнением программы |  | Постановление о назначении ответственных за реализацию программных мероприятий. |